Gerontološki centar

Zrenjanin

Javna nabavka male vrednosti usluga

Br. JN  13/2013.

(Predmet:postavljanje novih podnih obloga u sobama korisnika na II i IV spratu

„A“ zgrade)

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku usluga male vrednosti, JN 13/2013, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki dana 02. 10. 2013. godine, vrše se sledeće izmene:

a) U poglavlju III.-  VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE(SPECIFIKACIJE),    KVALITET, KOLIČINA I OPIS  USLUGA, ROK IZVOĐENJA, GARANTNI ROK,MESTO IZVOĐENJA,  u tački 5.Garantni rok, mesto izvršenja, rok izvođenja radova, vrši se sledeća izmena:

Briše se postojeći stav 3 koji glasi:

Rok  izvođenja radova ne može biti duži od 15 radnih dana od početka izvođenja radova.

Početak izvođenja radova biće odmah po potpisivanju ugovora i uvođenju izvođača u posao od strane naručioca.

Izmenjeni stav 3. glasi:

Rok izvođenja radova ne može biti duži od 15 radnih dana  po etapi, a ukupan rok završetka radova ne može biti duži od 31.12.2013. godine.

Početak izvođenja radova biće odmah po potpisivanju ugovora i uvođenju izvođača u posao od strane naručioca.

b) U poglavlju V. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU, u tački 9.  podtačka 9.3 - Zahtev  u  pogledu  roka   izvršenja  usluge

briše se stav 1. koji glasi: Rok(izvršenja usluge, izvođenja radova) mora biti primeren vrsti posla, i ne može biti duži od 15 radnih dana od otpočinjanja radova/usluga.

Izmenjeni stav 1. glasi:

Rok izvođenja radova ne može biti duži od 15 radnih dana  po etapi, a ukupan rok završetka radova ne može biti duži od 31.12.2013. godine.

c) U modelu Ugovora u članu 12. stav 1. alineja prva menja se i glasi:

Naručilac usluge ima pravo na jednostrani raskid Ugovora i u sledećim slučajevima:

- ukoliko Pružalac usluge kasni sa izvođenjem radova duže od 15 radnih dana po etapi , odnosno  duže od 31.12.2013.. godine za ukupne radove,( sem slučajeva  više sile ili elementarnih nepogoda) kao i ako Pružalac usluge  iz neopravdanih razloga prekine sa izvođenjem radova;

U Zrenjaninu, 04.10.2013.